RUTA DETALLADA

PING-PONG_GAME

Unity 2D + Git Flow + assets + commits + cierre final

Objetivo: que puedas hacerlo solo, sin perderte, sabiendo qué crear, qué descargar, cuándo commitear, cuándo pushear y cuándo cerrar cada rama.

| 1. PREPARAR Unity + repo | 2. IMPORTAR Assets + escena | 3. PROGRAMAR Gameplay + UI | 4. ENTREGAR Build + release |
| --- | --- | --- | --- |

Propuesta concreta del proyecto: haz un “Fantasy Pong”. La mecánica será la de Pong clásico, pero la presentación visual tendrá una estética pixel-art de bosque/fantasía para que se vea más trabajado, similar al ejemplo que te dieron.

Repositorio remoto objetivo: Developer-vic1/Ping-Pong_Game

# 1. Requisitos que debes cumplir (extraídos de la pizarra)

Fotografía original del trabajo en aula. A partir de esto se definió la ruta del proyecto.

Juego tipo Pong (o Snake). En tu caso elegimos Pong porque es más rápido de cerrar bien en Unity.

Debe tener sonidos, colisiones, contador/marcador y finalización de partida.

Debe tener al menos 2 escenas: Menú y Juego.

Debes entregar ejecutable funcional y repositorio en GitHub.

La exposición será rápida, por lo que el proyecto debe estar ordenado y fácil de explicar.

Meta realista: hacer un juego pequeño pero limpio y completo. Es mejor entregar un Pong bien cerrado que un proyecto más grande, roto o sin terminar.

# 2. Qué se hizo antes en el ejemplo y qué repetiremos

Buscar un paquete de arte 2D externo.

Descargar sprites y tiles.

Crear el proyecto y organizar carpetas.

Importar assets en Unity.

Construir primero el escenario / escena.

Asignar componentes (SpriteRenderer, Collider2D, Rigidbody2D).

Crear scripts C# y conectarlos a los objetos.

Probar en Play, corregir y recién después pulir.

Subir avances a GitHub por etapas.

Captura del ejemplo: página del asset pack Legacy Fantasy (estilo visual recomendado).

Captura del ejemplo: sección de descarga del asset pack usado como referencia.

Captura del ejemplo: construcción del escenario en Unity con Tile Palette / Tilemap.

Regla base de trabajo: no comiences escribiendo scripts al azar. Primero prepara el proyecto, luego importa assets, después arma la escena, luego programa, luego prueba, y recién al final cierras la release.

# 3. Assets recomendados y enlaces de descarga

Usaremos un set visual principal y recursos complementarios. No necesitas descargar 20 paquetes; con 3 o 4 buenos recursos ya es suficiente.

| Tipo | Asset | Uso | Enlace |
| --- | --- | --- | --- |
| Visual principal | Legacy Fantasy - High Forest | Fondos, tiles, bordes, ambiente visual del bosque/fantasía. | Abrir asset |
| UI | Kenney Pixel UI Pack | Botones, paneles, elementos para menú / pausa / victoria. | Abrir asset |
| Audio UI | Kenney UI Audio | Clicks y sonidos de interfaz. | Abrir asset |
| Audio impactos | Kenney Impact Sounds | Golpes, rebotes, colisiones. | Abrir asset |
| Iconos de controles (opcional) | Kenney Input Prompts | Si quieres decorar la pantalla de controles. | Abrir asset |

Mi recomendación práctica: usa Legacy Fantasy como fondo y estética principal. Si el paquete UI no combina al 100%, úsalo solo como referencia de paneles o reemplázalo por paneles sencillos creados por ti con sprites del propio bosque.

## 3.1. Qué descargar exactamente

Del paquete Legacy Fantasy: backgrounds, trees, decorative props, stone/grass borders y cualquier sprite que te sirva para enmarcar la arena.

Del Pixel UI Pack: botones para Jugar, Controles, Salir, Pausa, Revancha y Menú.

De UI Audio: al menos 1 click para botones.

De Impact Sounds: 1 sonido para rebote con paleta, 1 para rebote con borde y 1 para punto / gol.

## 3.2. Cómo debería verse tu juego al final

Mockup 1: pantalla de menú principal propuesta.

Mockup 2: gameplay final esperado del “Fantasy Pong”.

Mockup 3: pantalla de victoria / cierre de partida.

# 4. Preparación del proyecto en Unity

Abrir Unity Hub.

Crear proyecto nuevo con plantilla 2D.

Nombre del proyecto: Ping-Pong_Game.

Crear el proyecto y dejar que Unity genere su estructura base.

## 4.1. Ajustes obligatorios para trabajar bien con Git

Edit > Project Settings > Editor > Version Control Mode = Visible Meta Files.

Edit > Project Settings > Editor > Asset Serialization = Force Text.

No borres los archivos .meta de Unity.

Para este proyecto usa Input clásico (Input.GetKey / Input.GetAxisRaw) porque es más rápido para un Pong académico.

## 4.2. Estructura de carpetas dentro de Assets

Assets/
└── _Project/
    ├── Art/
    │   ├── Backgrounds/
    │   ├── Sprites/
    │   ├── UI/
    │   └── VFX/
    ├── Audio/
    │   ├── Music/
    │   └── SFX/
    ├── Materials/
    ├── Prefabs/
    ├── Scenes/
    ├── Scripts/
    │   ├── Core/
    │   ├── Gameplay/
    │   ├── UI/
    │   └── Audio/
    ├── Settings/
    └── ThirdParty/

## 4.3. Escenas mínimas

Scenes/
├── Menu.unity
└── Game.unity

No mezcles todo en la raíz de Assets. Ordena el proyecto desde el día 1. Te ahorrará caos cuando tengas que exponer, buscar scripts o corregir algo rápido.

# 5. Git Flow simplificado para ti solo

main
└── develop
    ├── feature/project-setup
    ├── feature/assets-import
    ├── feature/level-design
    ├── feature/gameplay-core
    ├── feature/scoring-endgame
    ├── feature/ui-menu
    ├── feature/audio-polish
    └── release/v1.0.0

| Rama | Uso |
| --- | --- |
| main | Solo versiones estables y entregables. |
| develop | Integración del trabajo en progreso. |
| feature/project-setup | Estructura del proyecto, escenas vacías, .gitignore, ajustes base. |
| feature/assets-import | Importación y organización de assets. |
| feature/level-design | Construcción visual de la arena / cancha. |
| feature/gameplay-core | Movimiento de paletas, pelota y colisiones. |
| feature/scoring-endgame | Marcador, goles, reset de pelota y condición de victoria. |
| feature/ui-menu | Menú principal, pausa, controles y pantalla de victoria. |
| feature/audio-polish | Sonidos, partículas, correcciones visuales y pulido. |
| release/v1.0.0 | Preparación del build final y cierre de entrega. |

Regla de oro: nunca trabajes directamente en main. Siempre sales desde develop hacia una feature, terminas, haces commit, push, vuelves a develop y haces merge.

# 6. Crear el repositorio local y remoto desde cero

## 6.1. Crear el proyecto local y abrir terminal en la carpeta raíz

cd "C:\Ruta\a\tu\proyecto\Ping-Pong_Game"

## 6.2. Inicializar Git y crear el primer commit

git init -b main
# crea o pega un .gitignore de Unity
git add .
git commit -m "chore: initialize Unity project"

## 6.3. .gitignore recomendado para Unity

/[Ll]ibrary/
/[Tt]emp/
/[Oo]bj/
/[Bb]uild/
/[Bb]uilds/
/[Ll]ogs/
/[Uu]ser[Ss]ettings/
.vs/
*.csproj
*.sln

## 6.4. Crear el repositorio remoto en GitHub con tu usuario

gh auth login

gh repo create Developer-vic1/Ping-Pong_Game --public --source=. --remote=origin --push

Si prefieres privado, reemplaza --public por --private.

## 6.5. Crear la rama develop

git checkout -b develop
git push -u origin develop

Estado correcto al terminar este bloque: ya debes tener el proyecto Unity creado, Git inicializado, el remoto en GitHub creado como Developer-vic1/Ping-Pong_Game, main publicado y develop publicada.

# 7. Ruta de desarrollo completa: paso a paso + commit + push + merge

| Fase | Qué haces | Commit de cierre sugerido |
| --- | --- | --- |
| Fase 1 · feature/project-setup | Estructura del proyecto, escenas, carpetas, settings | chore: create folder structure and base scenes |
| Fase 2 · feature/assets-import | Descargar, importar y ordenar assets | chore: import visual, UI and audio assets |
| Fase 3 · feature/level-design | Construir la cancha / arena en la escena Game | feat: create fantasy pong arena |
| Fase 4 · feature/gameplay-core | Movimiento, físicas y colisiones | feat: implement core pong gameplay |
| Fase 5 · feature/scoring-endgame | Puntos, marcador, reset, ganador | feat: add score system and endgame |
| Fase 6 · feature/ui-menu | Menú, controles, pausa y pantalla final | feat: add menu and gameplay UI |
| Fase 7 · feature/audio-polish | Sonidos, detalles visuales y fixes | feat: add audio and polish gameplay |
| Fase 8 · release/v1.0.0 | Build, README, revisión final y tag | chore: prepare v1.0.0 release |

## 7.1. Fase 1 · feature/project-setup

git checkout develop
git checkout -b feature/project-setup

Crear todas las carpetas dentro de Assets/_Project.

Crear las escenas Menu.unity y Game.unity.

Guardar ambas escenas dentro de _Project/Scenes.

Configurar Visible Meta Files y Force Text.

Crear README.md inicial con nombre del proyecto y objetivo.

### Commits recomendados dentro de esta fase:

git add .
git commit -m "chore: create project folder structure"

git add .
git commit -m "chore: create base menu and game scenes"

git add .
git commit -m "docs: add initial project README"

### Cómo cerrar esta rama:

git push -u origin feature/project-setup

git checkout develop
git merge --no-ff feature/project-setup -m "merge: feature/project-setup into develop"
git push origin develop
git branch -d feature/project-setup
# opcional: git push origin --delete feature/project-setup

No avances hasta que... Las escenas deben existir, abrir sin errores y la estructura del proyecto debe quedar ordenada.

## 7.2. Fase 2 · feature/assets-import

git checkout develop
git checkout -b feature/assets-import

Descargar el pack Legacy Fantasy - High Forest y descomprimirlo.

Importar solo los sprites / tiles / backgrounds útiles, no todo si no lo necesitas.

Importar UI sprites para botones o paneles.

Importar sonidos de click, impacto y punto.

Mover cada asset a su carpeta correcta en _Project.

### Commits recomendados dentro de esta fase:

git add .
git commit -m "chore: import environment art assets"

git add .
git commit -m "chore: import ui assets"

git add .
git commit -m "chore: import gameplay and ui sounds"

### Cómo cerrar esta rama:

git push -u origin feature/assets-import

git checkout develop
git merge --no-ff feature/assets-import -m "merge: feature/assets-import into develop"
git push origin develop
git branch -d feature/assets-import
# opcional: git push origin --delete feature/assets-import

No avances hasta que... Todos los assets deben verse en Project, sin referencias rotas, y ya ordenados por tipo.

## 7.3. Fase 3 · feature/level-design

git checkout develop
git checkout -b feature/level-design

Entrar a la escena Game.unity.

Crear Main Camera y ajustar la vista para un juego horizontal 2D.

Añadir un fondo visual del bosque.

Construir bordes superior e inferior con sprites de piedra/grama.

Crear un centro visual con línea punteada o marca de mitad.

Crear los postes laterales y preparar zonas de gol a izquierda y derecha.

Game Scene (Hierarchy)
├── Main Camera
├── Global Light 2D (si usas URP 2D)
├── Background
├── Arena
│   ├── TopBorder
│   ├── BottomBorder
│   ├── CenterLine
│   ├── LeftFrame
│   └── RightFrame
├── GoalLeft
└── GoalRight

### Commits recomendados dentro de esta fase:

git add .
git commit -m "feat: add background and arena borders"

git add .
git commit -m "feat: add goals and arena center line"

### Cómo cerrar esta rama:

git push -u origin feature/level-design

git checkout develop
git merge --no-ff feature/level-design -m "merge: feature/level-design into develop"
git push origin develop
git branch -d feature/level-design
# opcional: git push origin --delete feature/level-design

No avances hasta que... La cancha debe verse terminada visualmente, aunque todavía no funcione el gameplay.

## 7.4. Fase 4 · feature/gameplay-core

git checkout develop
git checkout -b feature/gameplay-core

Crear los objetos PaddleLeft y PaddleRight.

Crear el objeto Ball.

Añadir SpriteRenderer y Collider2D a todos.

A la pelota: Rigidbody2D Dynamic + CircleCollider2D.

A las paletas: BoxCollider2D + Rigidbody2D Kinematic (o sin rigidbody si controlas por transform).

Crear los scripts PaddleController.cs y BallController.cs.

Programar controles W/S para Player 1 y Flecha Arriba/Abajo para Player 2.

Programar velocidad inicial y rebotes de la pelota.

Scripts/Gameplay/
├── PaddleController.cs
└── BallController.cs

### Commits recomendados dentro de esta fase:

git add .
git commit -m "feat: implement paddle movement"

git add .
git commit -m "feat: implement ball movement"

git add .
git commit -m "feat: add collisions with paddles and borders"

git add .
git commit -m "fix: clamp paddles inside arena"

### Cómo cerrar esta rama:

git push -u origin feature/gameplay-core

git checkout develop
git merge --no-ff feature/gameplay-core -m "merge: feature/gameplay-core into develop"
git push origin develop
git branch -d feature/gameplay-core
# opcional: git push origin --delete feature/gameplay-core

No avances hasta que... Ya debes poder jugar una partida básica: las paletas se mueven y la pelota rebota correctamente.

## 7.5. Fase 5 · feature/scoring-endgame

git checkout develop
git checkout -b feature/scoring-endgame

Crear triggers GoalLeft y GoalRight con BoxCollider2D (Is Trigger = true).

Crear ScoreManager.cs.

Crear GameManager.cs para controlar reinicio y final de partida.

Cuando la pelota entra a GoalLeft: suma Player 2.

Cuando la pelota entra a GoalRight: suma Player 1.

Resetear la pelota al centro después de cada punto.

Definir condición de victoria: por ejemplo, el primero en llegar a 5 gana.

Scripts/Core/
├── GameManager.cs
└── ScoreManager.cs

Scripts/Gameplay/
└── GoalTrigger.cs

### Commits recomendados dentro de esta fase:

git add .
git commit -m "feat: implement score zones"

git add .
git commit -m "feat: add score manager and ui update"

git add .
git commit -m "feat: add endgame condition and ball reset"

### Cómo cerrar esta rama:

git push -u origin feature/scoring-endgame

git checkout develop
git merge --no-ff feature/scoring-endgame -m "merge: feature/scoring-endgame into develop"
git push origin develop
git branch -d feature/scoring-endgame
# opcional: git push origin --delete feature/scoring-endgame

No avances hasta que... El juego debe contar puntos, reiniciar la pelota y detener o cerrar la partida cuando alguien gane.

## 7.6. Fase 6 · feature/ui-menu

git checkout develop
git checkout -b feature/ui-menu

En Menu.unity: crear título del juego y botones Jugar / Controles / Salir.

En Game.unity: crear HUD con Score Player 1 y Score Player 2.

Crear panel de pausa con tecla ESC.

Crear panel o escena de victoria al terminar la partida.

Crear SceneLoader.cs o MainMenu.cs para cargar escenas y salir del juego.

Menu Scene
└── Canvas
    ├── Title
    ├── ButtonPlay
    ├── ButtonControls
    └── ButtonExit

Game Scene
└── Canvas
    ├── HUD
    │   ├── ScoreP1
    │   └── ScoreP2
    ├── PausePanel
    └── WinPanel

### Commits recomendados dentro de esta fase:

git add .
git commit -m "feat: create main menu screen"

git add .
git commit -m "feat: add score hud and pause menu"

git add .
git commit -m "feat: add victory screen and scene transitions"

### Cómo cerrar esta rama:

git push -u origin feature/ui-menu

git checkout develop
git merge --no-ff feature/ui-menu -m "merge: feature/ui-menu into develop"
git push origin develop
git branch -d feature/ui-menu
# opcional: git push origin --delete feature/ui-menu

No avances hasta que... Debes poder entrar desde Menu a Game, pausar, terminar la partida y volver al menú.

## 7.7. Fase 7 · feature/audio-polish

git checkout develop
git checkout -b feature/audio-polish

Asignar sonido a rebote con paleta.

Asignar sonido a rebote con borde.

Asignar sonido a gol / punto.

Asignar click a botones del menú.

Pulir tamaños, posiciones y legibilidad de la UI.

Añadir partículas o glow sencillo si quieres mejorar la presentación.

Corregir cualquier bug encontrado al probar.

### Commits recomendados dentro de esta fase:

git add .
git commit -m "feat: add gameplay sound effects"

git add .
git commit -m "feat: add ui click sounds"

git add .
git commit -m "fix: polish gameplay and menu visuals"

### Cómo cerrar esta rama:

git push -u origin feature/audio-polish

git checkout develop
git merge --no-ff feature/audio-polish -m "merge: feature/audio-polish into develop"
git push origin develop
git branch -d feature/audio-polish
# opcional: git push origin --delete feature/audio-polish

No avances hasta que... El juego debe sentirse terminado: visualmente claro, con sonidos y sin fallos evidentes.

## 7.8. Fase 8 · release/v1.0.0

git checkout develop
git checkout -b release/v1.0.0

Revisar que Menu y Game estén en Build Settings.

Probar una partida completa de inicio a fin.

Revisar la consola de Unity: 0 errores rojos.

Completar o mejorar README.md.

Crear el build final para Windows.

Verificar que el .exe abra y funcione.

### Build Settings / Build Profile

Scenes in Build:
0 - Menu.unity
1 - Game.unity

### Commits recomendados dentro de la release:

git add .
git commit -m "docs: update README and project instructions"

git add .
git commit -m "chore: prepare final build configuration"

### Cómo cerrar la release:

git push -u origin release/v1.0.0

git checkout main
git merge --no-ff release/v1.0.0 -m "release: v1.0.0"
git push origin main

git tag -a v1.0.0 -m "First stable release of Ping-Pong_Game"
git push origin v1.0.0

git checkout develop
git merge --no-ff release/v1.0.0 -m "merge: release/v1.0.0 into develop"
git push origin develop

git branch -d release/v1.0.0

No cierres la release si... el ejecutable no abre, la partida no finaliza, los botones no funcionan o hay errores rojos en consola.

# 8. Qué objetos debes tener sí o sí en la escena Game

| Objeto | Componentes mínimos | Función |
| --- | --- | --- |
| Main Camera | Camera | Ver el juego. |
| Background | SpriteRenderer | Fondo visual del bosque. |
| TopBorder | SpriteRenderer + BoxCollider2D | Rebote superior. |
| BottomBorder | SpriteRenderer + BoxCollider2D | Rebote inferior. |
| GoalLeft | BoxCollider2D (Trigger) | Cuando entra la pelota, anota Player 2. |
| GoalRight | BoxCollider2D (Trigger) | Cuando entra la pelota, anota Player 1. |
| PaddleLeft | SpriteRenderer + BoxCollider2D + PaddleController | Control del jugador 1. |
| PaddleRight | SpriteRenderer + BoxCollider2D + PaddleController | Control del jugador 2. |
| Ball | SpriteRenderer + CircleCollider2D + Rigidbody2D + BallController | Pelota del juego. |
| GameManager | GameManager + ScoreManager | Control general del flujo. |
| Canvas | Textos / botones / paneles | Marcador, pausa y victoria. |

## 8.1. Scripts sugeridos

| Script | Qué hace |
| --- | --- |
| PaddleController.cs | Mover una paleta hacia arriba/abajo y limitarla dentro de la arena. |
| BallController.cs | Mover la pelota, lanzar al inicio, reiniciar posición. |
| GoalTrigger.cs | Detectar si entró gol a izquierda o derecha. |
| ScoreManager.cs | Guardar y actualizar el puntaje de ambos jugadores. |
| GameManager.cs | Saber cuándo empieza, cuándo termina y mostrar victoria. |
| MainMenu.cs / SceneLoader.cs | Cargar Game desde Menu y volver al menú. |
| PauseMenu.cs | Pausar con ESC, reanudar y volver al menú. |
| AudioManager.cs | Reproducir SFX y clicks. |

## 8.2. Controles recomendados

Jugador 1
W = subir
S = bajar

Jugador 2
Flecha Arriba = subir
Flecha Abajo = bajar

Sistema
ESC = pausa

# 9. README mínimo que debes dejar en GitHub

# Ping-Pong_Game

Proyecto académico realizado en Unity 2D.

## Características
- Menú principal
- Gameplay tipo Pong para 2 jugadores
- Marcador
- Sonidos
- Pausa
- Pantalla de victoria

## Controles
- Player 1: W / S
- Player 2: ↑ / ↓
- Pausa: ESC

## Tecnologías
- Unity 2D
- C#
- Git + GitHub

## Estado
v1.0.0 - estable

## 9.1. Convención de commits recomendada

| Tipo | Ejemplo |
| --- | --- |
| chore | chore: initialize Unity project |
| feat | feat: add score system |
| fix | fix: clamp paddles inside arena |
| docs | docs: update README |
| release | release: v1.0.0 |

# 10. Checklist final antes de entregar

☐ El repositorio Ping-Pong_Game existe en tu GitHub.

☐ main tiene la versión estable.

☐ develop contiene también la versión final integrada.

☐ El proyecto abre en Unity sin errores graves.

☐ Menu.unity funciona.

☐ Game.unity funciona.

☐ La pelota se mueve.

☐ Las paletas responden a los controles.

☐ Las colisiones funcionan.

☐ El marcador suma correctamente.

☐ Hay sonido en gameplay y/o UI.

☐ Hay finalización de partida con ganador.

☐ El ejecutable .exe abre correctamente.

☐ README está subido y entendible.

☐ No subiste carpetas como Library o Temp.

# 11. Mini guion para tu exposición rápida

Empieza mostrando la pizarra o explicando rápidamente los requisitos: 2 escenas, colisiones, sonidos, contador, final y GitHub.

Muestra el repositorio y explica que trabajaste con Git Flow simplificado: main, develop y features.

Muestra el menú y entra al juego.

Juega una partida corta para enseñar movimiento, rebotes y marcador.

Haz que uno de los jugadores gane para enseñar la finalización.

Menciona brevemente los assets usados y que organizaste el proyecto por carpetas y ramas.

Frase final recomendada para cerrar tu presentación: “El proyecto se desarrolló en Unity 2D usando una metodología por etapas con Git Flow simplificado, incluyendo menú, gameplay completo, colisiones, sonidos, marcador, finalización de partida y repositorio en GitHub”.

# 12. Ruta resumida en una sola mirada

main
└── develop
    ├── feature/project-setup
    ├── feature/assets-import
    ├── feature/level-design
    ├── feature/gameplay-core
    ├── feature/scoring-endgame
    ├── feature/ui-menu
    ├── feature/audio-polish
    └── release/v1.0.0

Orden de trabajo:
1) Crear proyecto y repo
2) Crear develop
3) project-setup
4) assets-import
5) level-design
6) gameplay-core
7) scoring-endgame
8) ui-menu
9) audio-polish
10) release/v1.0.0
11) merge a main
12) tag v1.0.0

Si te atoras en algún punto: vuelve siempre al último estado estable en develop y revisa: “¿me faltó terminar la escena?, ¿me faltó asignar componentes?, ¿o me faltó conectar el script al objeto?” En proyectos Unity, la mitad de los errores vienen de no asignar componentes o referencias en el Inspector.